CANCIONERO DIGITAL SALESIANO

Jerome Gamboa y Marco Batista

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

PROYECTO

FINAL DE CICLO

C.F.G.S DESARROLLO

DE APLICACIONES WEB

pla––––––

| TÍTULO | Cancionero digital salesiano interactivo. |
| --- | --- |
| AUTOR | Jerome Gamboa y Marco Batista. |
| TUTOR | Rosa Rodríguez. |
| FECHA | 18 de Junio de 2025 |
| CICLO | C.F.G.S Desarrollo de Aplicaciones Web. |

RESUMEN DEL PROYECTO

Este Trabajo de Fin de Grado presenta el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web centrada en la gestión y visualización de canciones litúrgicas con acordes, orientada a entornos de celebración religiosa y comunitaria, especialmente en el ámbito salesiano. El objetivo principal del proyecto es ofrecer una herramienta accesible y dinámica que facilite la organización de repertorios y la participación activa mediante funcionalidades interactivas, como el cambio de tonalidad, la categorización litúrgica o la personalización de listas de canciones.

El desarrollo se realiza íntegramente con el framework Django, utilizando su sistema de plantillas, ORM y capacidades de gestión de usuarios, junto con HTML, CSS y JavaScript para el frontend. Entre las funcionalidades implementadas destacan: la visualización adaptativa de canciones según el tiempo litúrgico, la transposición de acordes en tiempo real, la creación de listas personalizadas por usuario y una interfaz diseñada para facilitar la lectura y la participación comunitaria.

La metodología empleada es principalmente incremental, siguiendo principios de desarrollo ágil. Se utilizan herramientas como Git para el control de versiones, Django Allauth para la autenticación y autorización, y AJAX para mejorar la experiencia de usuario mediante interacciones sin recarga de página. Cada fase del proyecto se documenta cuidadosamente, prestando especial atención a la claridad del código y su mantenibilidad futura.

Como parte del desarrollo, se abordan aspectos específicos como la simplificación de la notación musical (incluyendo la adaptación de sostenidos y bemoles a sus equivalentes enarmónicos), la normalización de cadenas con caracteres Unicode, el cálculo de fechas móviles como la Pascua y su relación con la clasificación litúrgica, y la posibilidad de trabajar con archivos JSON para la carga y exportación de contenidos.

Entre las funcionalidades planteadas, pero aún no desarrolladas, completamente se encuentran: el almacenamiento personalizado de preferencias de tonalidad por usuario, la incorporación de un modo oscuro, la traducción de acordes a notación inglesa y un sistema comunitario para la subida y publicación de versiones cantadas de las canciones, lo cual se propone como línea futura de mejora.

Los resultados obtenidos muestran una aplicación funcional, estable y preparada para su uso real, con un modelo de datos escalable y una arquitectura que permite seguir añadiendo mejoras. Las pruebas realizadas confirman un rendimiento correcto en diferentes dispositivos y navegadores, así como una aceptación positiva por parte de los primeros usuarios de prueba.

En conclusión, el proyecto no solo cumple con los objetivos técnicos establecidos, sino que también aporta valor a nivel pastoral y comunitario, fomentando la participación activa en las celebraciones mediante el uso de tecnología accesible y personalizada.

ÍNDICE

I.	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 		1

- Descripción general del proyecto

- Objetivos

- Tecnología utilizada

II. 	PLANIFICACIÓN 	2

- Planificación inicial

- Planificación real

III. ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	3

- Análisis de requerimientos: catálogo de requisitos

- Requisitos funcionales

- Requisitos no funcionales

- Diseño del sistema: arquitectura

- Hardware

- Software

- Restricciones

- Diseño del sistema

- Diagramas ER de bases de datos(opcional)

- Tablas(opcional)

- Diagramas de clases (si procede)

- Diseño de la interfaz de usuario

- Implementaciones (opcional)

IV. PLAN DE PRUEBAS	4

V. CONCLUSIÓN	5

VI. BIBLIOGRAFÍA	6

VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS	7

VIII. ANEXOS	8

# DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

## Descripción general del proyecto

Justificación y origen del proyecto

El presente proyecto surge a raíz de la necesidad identificada en un Centro Juvenil Salesiano, donde participamos activamente como animadores de jóvenes en la organización de celebraciones cantadas, tales como oraciones y eucaristías. Durante años, hemos contado con una aplicación desarrollada en Java y Android por uno de nuestros compañeros, la cual ha facilitado la gestión y acceso a los cantos utilizados en estos eventos.

Sin embargo, con el tiempo, la necesidad ha evolucionado, ya que una gran parte del equipo de animadores y participantes emplea dispositivos iOS (iPhone, iPad), lo que ha generado dificultades de acceso a la aplicación existente. Por ello, consideramos fundamental el desarrollo de una plataforma web que no solo replique las funcionalidades previamente disponibles, sino que las amplíe y mejore, asegurando así su accesibilidad desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Análisis del mercado y propuesta de valor

Existen diversas aplicaciones y plataformas que ofrecen recopilaciones de cantos religiosos. Sin embargo, la mayoría están limitadas a formatos estáticos (PDFs, blogs) o requieren suscripciones para su uso completo. Nuestra propuesta se diferencia en los siguientes aspectos:

- Accesibilidad multiplataforma: al tratarse de una aplicación web, será accesible desde cualquier navegador, sin importar el sistema operativo.

- Personalización: los usuarios podrán crear listas personalizadas, guardar canciones favoritas y ajustar la tonalidad de los acordes según sus necesidades.

- Interactividad y optimización para el ensayo: incluye funciones como modo ensayo con scroll automático, cambio de notación de acordes o tipografía adaptable.

- Gestión centralizada: un panel de administración permite modificar y añadir nuevas canciones de manera sencilla.

## Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar una plataforma web interactiva que permita la consulta, organización y reproducción de cantos religiosos utilizados en celebraciones, asegurando su accesibilidad desde cualquier dispositivo y mejorando la experiencia de uso mediante funcionalidades avanzadas.

### Objetivos específicos

- Desarrollar una interfaz web intuitiva que facilite la navegación y el acceso a las canciones.

- Implementar un sistema de búsqueda eficiente, permitiendo localizar canciones por título, artista, fragmentos de letra o festividad.

- Permitir la personalización de la experiencia del usuario mediante listas de reproducción, favoritos y ajustes de la tonalidad de los acordes.

- Optimizar la lectura y uso de las canciones en ensayos y celebraciones, incorporando un modo ensayo con scroll automático y la posibilidad de cambiar la notación de los acordes.

- Garantizar la accesibilidad y adaptabilidad mediante un modo oscuro y opciones de ajuste tipográfico.

- Integrar autenticación de usuarios con Google OAuth para permitir la sincronización de preferencias y listas personalizadas.

- Desarrollar un panel de administración que facilite la edición y adición de nuevas canciones a la plataforma.

- Diseñar y optimizar una base de datos en PostgreSQL, permitiendo una gestión eficiente del contenido.

- Realizar pruebas de uso con usuarios del centro juvenil para mejorar la experiencia final antes del despliegue.

### Público objetivo

La aplicación está diseñada principalmente para:

- Animadores y músicos del Centro Juvenil Salesiano, quienes necesitan gestionar el repertorio de cantos para oraciones y eucaristías.

- Comunidades religiosas y grupos parroquiales que buscan una herramienta accesible y funcional para organizar su música.

- Cualquier persona interesada en la música litúrgica, que desee explorar, aprender o utilizar estos cantos en sus propias celebraciones.

## Tecnología utilizada

### Arquitectura general del proyecto

La aplicación se ha desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor basada en Django como backend y HTML/CSS/JavaScript en el frontend. La lógica de negocio y gestión de datos reside en el backend, mientras que las interacciones dinámicas y visuales del usuario se gestionan desde el navegador. Se utiliza PostgreSQL como sistema gestor de base de datos relacional.

### Frontend

- Tecnologías: HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla), Bootstrap 5.

- Interactividad: Uso de fetch() para peticiones AJAX, botones dinámicos, modales, scroll automático y control de visualización (zoom, ocultar acordes, etc.).

- Estilización: Bootstrap 5 junto con django-crispy-forms y el paquete crispy-bootstrap5.

### Backend

- Lenguaje: Python 3.11.

- Framework: Django.

- Base de datos: PostgreSQL.

- Autenticación: django-allauth, personalizada mediante edición de plantillas y vistas.

- Módulos personalizados:

  - Cálculo del tiempo litúrgico actual.

  - Importación de JSON a base de datos.

  - Unificación de tiempos litúrgicos duplicados.

  - Exportación de listas a Word (python-docx).

  - Transposición de acordes dinámicamente.

### Entorno de desarrollo

- Entorno virtual: Uso de venv para aislamiento de dependencias.

- Visual Studio Code

- Control de versiones: Git y GitHub, con estrategia basada en ramas y pull requests.

- Dependencias: Registradas en requirements.txt para facilitar instalación y despliegue.

### Gestión de versiones y colaboración

- Trabajo colaborativo con ramas independientes por funcionalidad.

- Uso de GitHub Desktop para facilitar la interacción con el repositorio.

- Se implementó .gitignore para excluir archivos irrelevantes (como caché de Python).

### Consideraciones técnicas destacadas

- AJAX y mejora UX: Búsqueda en tiempo real, favoritos, listas personalizadas y transposición de acordes se realizan sin recargar la página.

- Panel de administración personalizado: Mejora la gestión de datos del proyecto.

- Exportación Word: Generación dinámica de documentos .docx con o sin acordes.

- Seguridad: Todas las vistas que gestionan datos están protegidas con @login_required.

# PLANIFICACIÓN

## Planificación inicial

### Planificación General

| Descripción de la Fase | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración (días) | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de trabajo | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 3 h |
| Análisis y diseño | 11/03/2025 | 14/03/2025 | 4 | 16 h |
| Implementación | 13/04/2025 | 26/04/2025 | 14 | 85 h |
| Despliegue | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 3 | 12 h |
| Pruebas y optimización | 01/05/2025 | 08/05/2025 | 8 | 12 h |
| Memoria y presentación | 09/05/2025 | 09/06/2025 | 31 | 20 h |

Nota: Algunas tareas pueden desarrollarse en paralelo, permitiendo optimizar el tiempo de trabajo.

### Plan de Trabajo Detallado

#### 1. Análisis y Diseño (16 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración (días) | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir descripción, objetivos y análisis de requisitos. | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 4 h |
| Creación de marca | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 1h |
| Definir estructura de la base de datos (PostgreSQL) | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 1 | 4 h |
| Diseño UI/UX (pantallas y navegación) | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 4 h |
| Organización de GitHub y de equipo de trabajo (Instalación versión Django) | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 1 | 3 h |

#### 2. Implementación (85 h)

##### 2.1 Pantalla Inicial (7 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del banner principal | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 3 h |
| Mostrar las canciones por tiempo litúrgico | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 3 h |
| Buscador de canciones (título, artista, etc.) | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 2 h |

##### 2.2 Sidepanel - Menú Lateral (10 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del menú lateral | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 2 h |
| Sección "Favoritos" | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 3 h |
| Listas personalizadas | 12/04/2025 | 13/04/2025 | 5 h |

##### 2.3 Funcionalidades dentro de una canción (30 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar cambio de tonalidad | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 6 h |
| Cambio de notación de acordes | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 4 h |
| Cambio de zoom | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 1 h |
| Añadir a lista personalizada | 18/04/2025 | 18/04/2025 | 3 h |
| Crear/seleccionar listas | 19/04/2025 | 19/04/2025 | 3 h |
| Exportar lista a Docs/PDF/Markdown | 20/04/2025 | 20/04/2025 | 4 h |
| Mover/eliminar canciones en listas | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 4 h |
| Modo Ensayo (scroll automático) | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 5 h |

##### 2.4 Configuración Avanzada (7 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar modo oscuro | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 4 h |
| Tipografía adaptable | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 3 h |

##### 2.5 Base de Datos (10 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Serialización de JSON a SQL en PostgreSQL | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 4 h |
| Investigación e Implementación Google OAuth para usuarios | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 6 h |

##### 2.6 Panel de Administración (13 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación del panel de administración | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 8 h |
| Funcionalidad para editar y crear canciones | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 5 h |

#### 3. Pruebas y Optimización (12 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas con usuarios y feedback | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 8 h |
| Corrección de errores | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 4 h |

#### 4. Despliegue

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración (días) | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación e implementación | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 3 | 12 h |

#### 5. Memoria y Presentación (20 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación técnica del proyecto | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 6 h |
| Elaboración de la memoria | 17/05/2025 | 01/06/2025 | 10 h |
| Preparación de la presentación final | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 4 h |

##### Método de Trabajo y Seguimiento

Para gestionar el trabajo de manera eficiente, se utiliza Trello, mediante la organización de las tareas en columnas según su estado de avance:

- Backlog: Tareas pendientes.

- En progreso: Tareas en desarrollo.

- En revisión: Tareas finalizadas pendientes de validación.

- Hecho: Tareas completadas.

Cada semana se asignan tareas y se revisa el progreso. Se prioriza la comunicación asincrónica mediante Trello y Discord/WhatsApp para coordinar el trabajo.

## Planificación real

Nota:

- Se utiliza el color de fondo verde para indicar que la planificación inicial ha sido modificada.

- Algunas tareas pueden desarrollarse en paralelo.

### Planificación General

| Descripción de la Fase | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración (días) | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de trabajo | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 1 | 3 h |
| Análisis y diseño | 11/03/2025 | 31/03/2025 | 21 | 23 h |
| Implementación | 01/04/2025 | 02/06/2025 | 63 | 94 h |
| Despliegue | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 2 | 12 h |
| Pruebas y optimización | 05/06/2025 | 07/06/2025 | 3 | 12 h |
| Memoria y presentación | 08/06/2025 | 10/06/2025 | 3 | 64 h |

### Plan de Trabajo Detallado

#### 1. Análisis y Diseño (23h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración (días) | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir descripción, objetivos y análisis de requisitos. | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 4 h |
| Creación de marca | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 1 | 1h |
| Definir estructura de la base de datos (PostgreSQL) | 12/03/2025 | 31/03/2025 | 2 | 8 h |
| Diseño UI/UX (pantallas y navegación) | 13/03/2025 | 31/03/2025 | 2 | 6h |
| Organización de GitHub y de equipo de trabajo (Instalación versión Django) | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 1 | 4 h |

#### 2. Implementación (94 h)

##### 2.1 Pantalla Inicial (8 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del banner principal | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 3 h |
| Mostrar las canciones por tiempo litúrgico | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 3 h |
| Buscador de canciones (título, artista, etc.) | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 2 h |

##### 2.2 Sidepanel - Menú Lateral (18 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del menú lateral | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 2 h |
| Sección "Favoritos" | 12/04/2025 | 16/04/2025 | 6 h |
| Listas personalizadas | 17/04/2025 | 21/04/2025 | 10 h |

##### 2.3 Funcionalidades dentro de una canción (29 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar cambio de tonalidad | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 6 h |
| Cambio de notación de acordes | X | X | X |
| Cambio de zoom | 27/04/2025 | 27/04/2025 | 1 h |
| Añadir a lista personalizada | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 3 h |
| Crear/seleccionar listas | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 3 h |
| Exportar lista a Docs/PDF/Markdown | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4 h |
| Mover/eliminar canciones en listas | 01/05/2025 | 01/05/2025 | 4 h |
| Modo Ensayo (scroll automático) | 02/05/2025 | 04/05/2025 | 5 h |

##### 2.4 Configuración Avanzada (7 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar modo oscuro | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 4 h |
| Tipografía adaptable | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 3 h |

##### 2.5 Base de Datos (20 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Serialización de JSON a SQL en PostgreSQL | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 4 h |
| Investigación e Implementación Google OAuth para usuarios | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 16 h |

##### 2.6 Panel de Administración (12 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación del panel de administración | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 2 h |
| Funcionalidad para editar y crear canciones | 10/05/2025 | 13/05/2025 | 10 h |

#### 3. Pruebas y Optimización (12 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas con usuarios y feedback | 06/06/2025 | 07/06/2025 | 8 h |
| Corrección de errores | 07/06/2025 | 07/06/2025 | 4 h |

#### 4. Despliegue

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Investigación e implementación | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 12 h |

#### 5. Memoria y Presentación (64 h)

| Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación técnica del proyecto | 01/05/2025 | 08/05/2025 | 20 h |
| Elaboración de la memoria | 01/05/2025 | 08/06/2025 | 40 h |
| Preparación de la presentación final | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 4 h |

# ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

## Análisis de requerimientos: catálogo de requisitos

- Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que debe ofrecer la aplicación para cumplir con sus objetivos. Se dividen en diferentes módulos o subsistemas.

#### 1.1. Gestión de Canciones

- La aplicación debe permitir la búsqueda de canciones por título, artista, fragmentos de letra o festividad.

- Las canciones deben mostrar letra y acordes correctamente formateados.

- Se debe permitir el cambio de tonalidad en los acordes.

- Se debe permitir el cambio de notación de acordes (americana ↔ europea).

- Se debe permitir ajustar el tamaño de la letra (zoom) para mejorar la accesibilidad.

- Implementar un modo ensayo, que permita hacer un scroll automático de la letra a una velocidad ajustable.

#### 1.2. Gestión de Usuarios

- Los usuarios deben poder autenticarse mediante Google OAuth.

- Un usuario autenticado debe poder guardar sus canciones favoritas.

- Los usuarios deben poder crear y gestionar listas personalizadas de canciones.

- Debe guardarse la última tonalidad usada por cada usuario en cada canción.

#### 1.3. Menú de Navegación y Panel Lateral

- La aplicación debe contar con un menú lateral con accesos directos a:

  - Pantalla de inicio

  - Favoritos

  - Listas personalizadas

  - Configuración

- Las listas personalizadas deben permitir:

  - Añadir canciones.

  - Reordenar el orden de las canciones dentro de la lista.

  - Eliminar canciones de la lista.

  - Exportar la lista en PDF, Markdown o Google Docs sin incluir los acordes.

#### 1.4. Configuración Avanzada

- Se debe implementar un modo oscuro para mejorar la experiencia visual.

- La aplicación debe permitir ajustar la tipografía para mejorar la accesibilidad.

#### 1.5. Administración del Contenido

- Se debe desarrollar un panel de administración accesible solo para usuarios con permisos especiales.

- Los administradores podrán añadir nuevas canciones y modificar las existentes.

#### 1.6. Base de Datos y Persistencia

- Se debe almacenar la información en una base de datos PostgreSQL.

- Se debe permitir importar un archivo JSON con las canciones al sistema.

- La base de datos debe permitir la gestión de usuarios autenticados y sus preferencias.

#### 1.7. Pruebas y Despliegue

- Se deben realizar pruebas funcionales en cada módulo de la aplicación.

- Se debe implementar un sistema de pruebas con usuarios reales para mejorar el uso.

- Se debe optimizar la aplicación para garantizar un buen rendimiento en distintos dispositivos y navegadores.

- Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características generales del sistema que afectan su calidad y rendimiento, pero no son directamente funcionalidades implementadas.

#### 2.1. Accesibilidad y Uso

- La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.

- Debe estar optimizada para uso en dispositivos móviles y de escritorio.

- Se debe garantizar la compatibilidad con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

#### 2.2. Seguridad y Autenticación

- La autenticación de usuarios debe realizarse mediante Google OAuth para evitar el manejo de contraseñas.

- Los datos de usuarios (favoritos, listas) deben estar correctamente protegidos y almacenados de forma segura.

- Se deben implementar políticas de acceso restringido en el panel de administración.

#### 2.3. Rendimiento y Escalabilidad

- La aplicación debe ser capaz de cargar y mostrar cientos de canciones sin pérdida de rendimiento.

- Se debe optimizar el uso de la base de datos para evitar consultas innecesarias y mejorar la velocidad.

- El backend debe ser escalable para soportar un crecimiento en el número de usuarios.

#### 2.4. Mantenimiento y Actualización

- Se debe garantizar que la aplicación pueda ser actualizada fácilmente sin afectar a los usuarios.

- La base de datos debe permitir la modificación y adición de nuevas canciones de manera sencilla.

- El código debe ser modular y bien documentado para facilitar su mantenimiento.

## Diseño del sistema: arquitectura

### Hardware

Para el funcionamiento del sistema no se requiere equipamiento especializado. Tanto el servidor como los clientes pueden operar con hardware actual de gama media:

- Servidor: puede ser físico o virtualizado, con recursos estándar (procesador moderno de varios núcleos, al menos 8 GB de RAM y almacenamiento SSD).

- Cliente: cualquier ordenador personal de uso común, con características equivalentes a un equipo de gama media actual.

### Software

El sistema funciona correctamente en entornos estándar. A nivel de software:

- Sistema operativo (cliente): Windows 10 o superior.

- Herramientas necesarias: las herramientas ya mencionadas en el apartado correspondiente (por ejemplo, navegador web actualizado, software de desarrollo, entorno de bases de datos, etc.).

- Sistema operativo (servidor): puede basarse en sistemas Linux o Windows Server, dependiendo del entorno de despliegue.

### Restricciones

- El sistema no es compatible con versiones antiguas de navegadores, como Internet Explorer.

- Se recomienda el uso de navegadores modernos y actualizados, como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.

## Diseño del sistema

### Diagramas ER de bases de datos

Nota técnica: Debido a la integración de Django Allauth para la autenticación, el modelo de Usuario se basa en la clase extendida AbstractUser de Django. Esto agrega campos adicionales como email, is_active, last_login, entre otros. Sin embargo, las relaciones entre entidades del sistema siguen siendo las mismas, como se describe a continuación.

El diseño está representado en dos diagramas:

- Diagrama Entidad-Relación (DER): Representa las entidades y relaciones del sistema de forma conceptual.

- Diagrama Relacional (Modelo Físico): Muestra la estructura final de la base de datos con llaves primarias (PK) y foráneas (FK).

#### Entidades y Relaciones Principales

- Usuario

  - Representa a cada usuario registrado en el sistema.

  - Se basa en el modelo de usuario extendido de Django (AbstractUser), gestionado con Allauth.

  - Tiene una relación 1:1 con ConfiguracionUsuario.

  - Puede tener 0 o muchas (0,N) listas personales (ListaPersonal).

  - Puede marcar canciones como favoritas en una relación N:M con Cancion mediante la entidad intermedia Favorito.

- ConfiguracionUsuario

  - Este modelo ha sido eliminado. Inicialmente estaba pensado para almacenar configuraciones personalizadas del usuario, como el cambio de tonalidad o el modo noche. Sin embargo, estas funcionalidades no se implementaron en la versión final del proyecto. La persistencia del cambio de tonalidad requería una estructura de datos adicional más compleja, y el modo noche no se desarrolló. Ambos casos se detallan en sus respectivos apartados de esta documentación.

  - Contiene ajustes personalizados del usuario, como modo_oscuro y ultima_tonalidad.

  - Relación 1:1 con Usuario.

- ListaPersonal

  - Permite a los usuarios organizar sus canciones en listas personalizadas.

  - Relación 1:N con Usuario.

  - Relación N:M con Cancion a través de ListaCancion.

- Cancion

  - Contiene información de cada canción registrada.

  - Tiene una relación 1:N con TiempoLiturgico.

  - Se relaciona con ListaPersonal a través de ListaCancion (N:M).

- TiempoLiturgico

  - Representa el tiempo litúrgico al que pertenece una canción (Navidad, Pascua, etc.).

  - Relación 1:N con Cancion.

- ListaCancion

  - Entidad intermedia entre ListaPersonal y Cancion (N:M).

- Favorito

  - Entidad intermedia que relaciona a los Usuarios con sus Canciones favoritas en una relación N:M.

- LineaCancion

  - Representa las líneas de cada canción.

  - Relación 1:N con Cancion.

### Diseño de la interfaz de usuario

Para el diseño de la interfaz de usuario, hemos realizado un boceto previo a mano para definir la estructura visual de la aplicación. En este diseño, establecimos la disposición de los elementos clave, como la navegación, las listas de canciones, las opciones de configuración del usuario y la gestión de favoritos. Estos bocetos nos ayudaron a visualizar la experiencia del usuario antes de implementar la interfaz en código.

Para el diseño de la interfaz de usuario, hemos creado un diseño más detallado utilizando la herramienta Canva, lo que nos permitió visualizar de manera más realista cómo quedaría la aplicación en diferentes dispositivos. A partir del boceto inicial, contamos con un diseño completo para escritorio y una base optimizada para la versión móvil. Estos nuevos diseños nos proporcionaron una representación más precisa de la estructura visual y la experiencia de usuario, facilitando la implementación en código.

Nota: Se decidió modificar el diseño original de las listas, ya que no resultaba visualmente adecuado ni alineado con los objetivos estéticos del proyecto. En su lugar, se implementó un nuevo formato basado en tarjetas, que ofrece una presentación más clara, moderna y coherente con el resto de la interfaz.

### j) Implementaciones.

#### Gestión del código con GitHub

Para el control de versiones y el trabajo colaborativo, utilizamos GitHub con una estrategia basada en ramas. Cada desarrollador trabajó en una rama independiente, evitando modificaciones directas en main.

El flujo de trabajo incluyó:

- Uso de GitHub Desktop para facilitar la gestión del repositorio.

- Trabajo en ramas separadas para cada funcionalidad.

- Sincronización periódica con main mediante pull y merge.

- Revisión de código y Pull Requests antes de fusionar cambios.

- Resolución de conflictos cuando varias ramas afectaban el mismo archivo.

En el apartado ANEXOS se encuentra el manual que hemos empleado. Al inicio del proyecto realizamos ciertas pruebas para asentar dichos conocimientos y no surjan problemas en el futuro con código más importante.

#### Importación de JSON a PostgreSQL

Para poblar la base de datos en PostgreSQL, hemos desarrollado un script en Django que importa canciones desde un archivo JSON, manteniendo las relaciones entre tablas.

Estructura del JSON

[
    {
        "title": "Ejemplo de Canción",
        "section": "Adviento",
        "body": [
            {"line": 1, "type": "verso", "content": "Esta es la primera línea"},
            {"line": 2, "type": "coro", "content": "Esta es la segunda línea"}
        ]
    }
]

Cada objeto representa una canción con su título, tiempo litúrgico y líneas.

Script de Importación

Ubicado en canciones/management/commands/importar_canciones.py:

Ejecución

Para importar los datos, ejecuta: python manage.py importar_canciones

#### Unificación de Tiempos Litúrgicos Duplicados en la BBDD

Objetivo:
Eliminar registros duplicados de tiempos litúrgicos en la base de datos para mejorar la consistencia y evitar confusiones en la visualización de canciones.

Motivación:
Durante la carga de datos, algunos tiempos litúrgicos se habían duplicado por diferencias en mayúsculas, acentos o caracteres especiales, lo que ocasionaba que canciones similares se asignaran a entidades distintas.

Proceso resumido:

- Normalización de nombres:
Se limpiaron los textos para unificar criterios y detectar duplicados (eliminando acentos, ajustando mayúsculas, etc.).

- Agrupación de duplicados:
Se agruparon los tiempos con nombres equivalentes y se eligió uno como referencia principal.

- Reasignación de canciones:
Todas las canciones asociadas a tiempos duplicados fueron redirigidas al tiempo principal.

- Eliminación de duplicados:
Una vez reasignadas, las entradas duplicadas fueron eliminadas de la base de datos.

from canciones.models import TiempoLiturgico, Cancion

import unicodedata

# Función para limpiar y normalizar texto

def limpiar_texto(texto):

texto_normalizado = unicodedata.normalize('NFKD', texto)

texto_normalizado = texto_normalizado.encode('ASCII', 'ignore').decode('ASCII')

return texto_normalizado.strip().title()

# Crear un diccionario de tiempos litúrgicos normalizados

normalizados = {}

for tiempo in TiempoLiturgico.objects.all():

nombre_normalizado = limpiar_texto(tiempo.nombre_tiempo)

if nombre_normalizado not in normalizados:

normalizados[nombre_normalizado] = []

normalizados[nombre_normalizado].append(tiempo)

# Unificar los tiempos litúrgicos duplicados

for nombre_normalizado, tiempos in normalizados.items():

if len(tiempos) > 1:

tiempo_principal = tiempos[0]

print(f"Unificando duplicados de: {nombre_normalizado}")

for duplicado in tiempos[1:]:

# Reasignar canciones

Cancion.objects.filter(id_tiempo=duplicado.id_tiempo).update(id_tiempo=tiempo_principal.id_tiempo)

# Eliminar duplicado

print(f"  Eliminando duplicado: {duplicado.id_tiempo} ({duplicado.nombre_tiempo})")

duplicado.delete()

print("✅ Tiempos litúrgicos unificados correctamente.")

#### Calculo tiempo litúrgico actual

Para mostrar en la aplicación el tiempo litúrgico correspondiente a la fecha actual, se desarrollaron dos funciones en Python:

- calcular_fecha_pascua(anio)
Calcula la fecha del Domingo de Pascua para un año determinado utilizando el algoritmo de computus (cálculo tradicional). Esta fecha es fundamental porque determina el resto del calendario litúrgico móvil (Cuaresma, Pascua, Pentecostés, etc.).

- obtener_tiempo_liturgico_actual()
Determina el tiempo litúrgico actual (Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Tiempo Ordinario o Ampliación).
Lo hace comparando la fecha actual con fechas clave del calendario litúrgico (calculadas dinámicamente) como:

  - Inicio de Cuaresma (46 días antes de Pascua),

  - Pentecostés (49 días después de Pascua),

  - Adviento (cuatro domingos antes de Navidad), etc.

Estas funciones son independientes del modelo y pueden invocarse desde las vistas para mostrar dinámicamente el tiempo litúrgico actual en la interfaz.

#### Funcionalidad Buscador Dinámico

Objetivo:
Implementar un sistema de búsqueda en tiempo real que permita filtrar canciones sin recargar la página, mejorando la experiencia de usuario.

Componentes principales:

- HTML:
Incluye un campo de entrada (input#search-input) y un contenedor para los resultados (div#song-list). El formulario (form#search-form) se configura para no enviarse de forma tradicional.

- JavaScript (main.js):
Escucha el evento input del campo de búsqueda. Si hay 3 o más caracteres (o está vacío), envía una petición fetch al endpoint /search/ usando AJAX.
La respuesta contiene el HTML renderizado del listado filtrado de canciones, el cual reemplaza el contenido actual sin recarga. También actualiza el título de la sección.

- Vista Django (search):

  - Extrae el parámetro q de la URL.

  - Si es una petición AJAX (XMLHttpRequest), filtra canciones por coincidencia en el título y devuelve un fragmento HTML renderizado (render_to_string) dentro de un JsonResponse.

En caso contrario, renderiza la plantilla completa.

#### Funcionalidad Zoom-in y Zoom-out

Objetivo:
Permitir al usuario ajustar el tamaño del texto de las canciones mediante botones para mejorar la accesibilidad visual.

Componentes principales:

- HTML:
Dos botones con IDs btn-zoom-in y btn-zoom-out que afectan al tamaño de fuente de los elementos con clase. contenido-cancion.

- JavaScript:
Se escuchan eventos click en ambos botones. Se calcula el tamaño actual de fuente y se modifica dentro de un rango definido (minFontSize y maxFontSize). Si se alcanza alguno de los límites, el botón correspondiente se desactiva hasta que el tamaño vuelva a estar dentro del rango permitido.

#### Funcionalidad Solo Letra

Objetivo:
Ofrecer una vista simplificada de la canción ocultando los acordes, útil para usuarios que solo necesitan seguir la letra.

Componentes principales:

- HTML:
Un botón con ID btn-toggle-acordes que controla la visibilidad de los elementos con clase .acordes.

- JavaScript:
Al hacer clic, se alterna la visibilidad de los acordes modificando su propiedad display. Se usa una variable booleana (acordesVisibles) para determinar el estado actual. El botón actualiza su aspecto y texto según el estado.

#### Funcionalidad Auto-Scroll

Objetivo:
Permitir un desplazamiento automático del texto de la canción, ajustable en velocidad, para facilitar la lectura continua sin interacción manual.

Componentes principales:

- HTML:

  - Botón btn-scroll para iniciar/detener el desplazamiento.

  - Botones btn-pls-speed y btn-mn-speed para ajustar la velocidad.

  - Elemento #velocidad-actual para mostrar la velocidad.

  - El contenedor de la letra se referencia en JS como letraContenedor.

- JavaScript:
El botón btn-scroll alterna el estado del desplazamiento usando setInterval y la función scrollBy() con desplazamiento suave (behavior: "smooth").
El scroll se detiene automáticamente al llegar al final del contenido.
Los botones de velocidad modifican una variable velocidad dentro de un rango limitado, y el valor actual se muestra en tiempo real.

#### Uso de entorno virtual y fichero requirements.txt

Para aislar las dependencias del proyecto y facilitar su instalación en otros entornos, decidimos usar un entorno virtual junto con un fichero requirements.txt.

Pasos realizados:

- Creación del entorno virtual:

python -m venv venv

- Activación:

Windows: env\Scripts\activate

- Instalación de dependencias:

pip install django psycopg2-binary django-allauth ...

- Guardar dependencias:

pip freeze > requirements.txt

- Reinstalación en otros entornos:

pip install -r requirements.txt

- Ventajas:

  - Evita conflictos entre proyectos.

  - Facilita la colaboración y el despliegue.

  - Permite reproducir el entorno fácilmente.

#### Problemas con archivos de caché y control de versiones

Durante el desarrollo, observamos que los archivos de caché generados automáticamente por Python (__pycache__/, .pyc, etc.) causaban molestias al realizar commits, ya que eran irrelevantes para el control de versiones.

Solución aplicada:

Creamos un archivo .gitignore con el siguiente contenido para ignorarlos:

# Ignorar archivos de caché de Python

__pycache__/

*.pyc

*.pyo

*.pyd

Resultado:

- Se evitaron subidas innecesarias a GitHub.

- Se mejoró la limpieza y el control del repositorio.

#### Elección de Django Allauth y Crispy Bootstrap5

Autenticación: django-allauth

Elegimos django-allauth como solución de autenticación completa para nuestro proyecto debido a su facilidad de integración, compatibilidad con Django y soporte nativo para autenticación social (como Google).

Además, la documentación oficial proporciona guías detalladas sobre cómo implementar correctamente el sistema, incluyendo configuración en settings.py, personalización de vistas y rutas, así como el uso seguro de autenticación externa. Esto nos permitió seguir buenas prácticas desde el inicio y evitar problemas comunes en entornos multiusuario.

Estilo de formularios: crispy-bootstrap5

Usamos crispy-bootstrap5 para aplicar estilos visuales modernos y responsivos a nuestros formularios Django con Bootstrap 5.

La documentación incluye ejemplos claros que permitieron configurar rápidamente el renderizado de formularios mediante {{ form|crispy }}.

Personalización adicional de plantillas

A pesar de utilizar la librería crispy-bootstrap5, fue necesario editar los templates por defecto de allauth para que coincidieran con el estilo visual de nuestro proyecto. Esto incluyó la reorganización de secciones, incorporación de clases personalizadas y ajustes estéticos para mantener una experiencia de usuario coherente en todas las vistas de autenticación.

#### Panel de administración personalizado en Django.

El panel de administración de Django ha sido configurado para gestionar las entidades principales del proyecto de manera sencilla y efectiva, facilitando el control de los datos durante el desarrollo y la administración. A continuación se describen las funcionalidades específicas para cada modelo:

Canciones y Líneas de Canción

- Se permite la edición directa de las líneas asociadas a una canción desde la propia página de administración de la canción, usando un formulario en línea (TabularInline).

- En la lista principal se muestran los campos título y el tiempo litúrgico asociado a cada canción.

- Se habilita la búsqueda únicamente por el título de la canción.

Tiempos Litúrgicos

- Se permite la gestión de los tiempos litúrgicos con posibilidad de búsqueda por nombre.

- En la vista de lista se muestra únicamente el nombre del tiempo litúrgico.

Favoritos

- Se permite la gestión de las relaciones entre usuarios y canciones marcadas como favoritas.

- En la lista se visualizan el usuario y la canción correspondiente.

- Se puede buscar tanto por nombre de usuario como por título de canción.

Listas Personales

- Se permite la administración de listas personales creadas por los usuarios.

- Se muestran el nombre de la lista y el usuario que la creó.

- Se pueden buscar listas por nombre o por usuario.

Asociación Canciones-Listas

- Se permite la gestión de las relaciones entre canciones y listas personales.

- Se visualizan en la lista las asociaciones entre listas y canciones.

- Se permite búsqueda por nombre de la lista y título de la canción.

#### Funcionalidades de favoritos y listas personalizadas

La funcionalidad de gestión de favoritos y listas personalizadas permite a los usuarios autenticados guardar sus canciones favoritas, organizar canciones en listas personalizadas y gestionar dichas listas a través de vistas protegidas y una interfaz basada en formularios tradicionales y llamadas AJAX.

Favoritos

La vista toggle_favorito gestiona el marcado o desmarcado de una canción como favorita. Solo acepta solicitudes POST. El identificador de la canción se obtiene desde el cuerpo de la solicitud (cancion_id). Se verifica si la relación entre el usuario y la canción ya existe en el modelo Favorito:

- Si existe, se elimina la instancia y se responde con {"status": "eliminado"}.

- Si no existe, se crea una nueva instancia Favorito y se responde con {"status": "agregado"}.

Este comportamiento se maneja desde el cliente con un botón identificado como #btn-favorito. Al hacer clic, se envía la solicitud vía fetch, y según la respuesta JSON, se actualiza el contenido del botón para reflejar el nuevo estado (ícono y texto).

Para la visualización de canciones favoritas, la vista favoritos realiza una consulta a todos los favoritos del usuario actual, utilizando select_related("cancion") para optimizar el acceso a los datos relacionados. Luego, extrae únicamente las instancias Cancion y las pasa a la plantilla canciones/favoritos.html.

Listas personalizadas

La vista toggle_list permite crear o usar una lista existente y alternar la relación de una canción con esa lista. También se espera una solicitud POST. El formulario puede incluir un lista_id o un nombre para una nueva lista (nueva_lista). Se usa get_or_create para crear la lista si no existe aún. Posteriormente, se comprueba si la canción ya está en la lista:

- Si está presente, se elimina la relación (lista.canciones.remove(cancion)).

- Si no lo está, se añade (lista.canciones.add(cancion)).

Desde el cliente, esta funcionalidad se integra a través de modales Bootstrap (modalListas, modalQuitarLista) y un formulario con ID form-quitar-lista, que es procesado mediante JavaScript. Al enviar el formulario, se intercepta el evento, se envía una solicitud con fetch y se actualiza la vista según el resultado recibido ("eliminado" o "agregado").

Existe una vista adicional guardar_cancion_en_lista, que permite asociar una canción a una lista a través de un formulario tradicional, sin uso de AJAX. Recoge los valores lista_id o nueva_lista, crea o obtiene la lista correspondiente, y crea la relación en la tabla intermedia (ListaCancion). Finalmente, redirige a la página de detalle de la canción.

La vista lista muestra todas las listas personales creadas por el usuario autenticado. Se construye una estructura de datos que contiene cada lista y las canciones asociadas, utilizando Cancion.objects.filter(listacancion__lista=lista). Esta información se pasa a la plantilla canciones/lista.html, donde se presenta en formato de tarjetas, mostrando hasta 4 canciones por lista y una insignia si hay más canciones.

La vista lista_detalle muestra una lista específica con todas sus canciones asociadas. Esta vista asegura que el usuario es propietario de la lista consultada. En la plantilla canciones/lista_detalle.html, se ofrece también un formulario de exportación a Word, con opción de incluir acordes.

Consideraciones adicionales

- Todas las vistas están protegidas con el decorador @login_required.

- Se utiliza get_object_or_404 para validar y acceder de forma segura a objetos basados en el usuario autenticado.

- Las interacciones en el frontend utilizan fetch para evitar recargas innecesarias y mejorar la experiencia de usuario.

- Los tokens CSRF y las URLs de destino se inyectan como variables JavaScript (window.toggleFavoritoUrl, window.csrfToken, etc.) desde las plantillas.

- El sistema de alertas tras acciones se gestiona mediante alert() y recarga de página cuando es necesario.

#### Exportación de listas personalizas a Word

Los usuarios autenticados pueden exportar cualquier lista de canciones propia a un archivo .docx. Esta funcionalidad está disponible desde la vista de detalle de una lista personalizada y permite incluir opcionalmente los acordes de las canciones.
Es necesario instalar la librería python-docx para que esta funcionalidad esté disponible. Puedes hacerlo ejecutando: pip install python-docx

Descripción de la funcionalidad

La vista exportar_lista_word genera un archivo .docx que contiene el contenido de todas las canciones asociadas a una lista específica del usuario autenticado. Este documento incluye los títulos de las canciones, sus líneas en orden y un formato especial para acordes y estribillos.

El flujo completo de esta función es el siguiente:

- Se obtiene la lista correspondiente, asegurándose de que pertenezca al usuario actual mediante get_object_or_404.

- Se verifica si se deben incluir acordes, leyendo el parámetro acordes=1 desde la URL (request.GET).

- Se accede a todas las canciones de la lista a través de la relación intermedia ListaCancion, usando select_related("cancion") para eficiencia.

- Se construye el documento Word con python-docx, agregando:

  - Un encabezado con el nombre de la lista.

  - Un subtítulo con el título de cada canción.

  - Las líneas de cada canción en orden (linea_num), omitiendo los acordes si el usuario no los ha solicitado.

  - Las líneas de tipo acorde y estribillo se muestran en negrita.

- Si la lista no contiene canciones, se añade un mensaje indicativo en el documento.

- Finalmente, el documento se devuelve como archivo descargable con el nombre de la lista.

Integración en la plantilla

Desde la plantilla canciones/lista_detalle.html, se presenta un formulario en línea para exportar la lista actual. Este formulario:

- Tiene un checkbox marcado por defecto para incluir acordes (name="acordes" value="1").

- Al enviarse, redirige a la URL asociada a exportar_lista_word, pasando el parámetro correspondiente en la query string.

- La descarga del archivo generado es automática, y el nombre del archivo se forma con el nombre de la lista (<nombre_lista>.docx).

Consideraciones adicionales

- El uso de python-docx permite estructurar el contenido con encabezados, párrafos y estilos de texto enriquecido de manera sencilla.

#### Transposición de acordes

El sistema permite transponer acordes musicales de una canción hacia arriba o abajo en semitonos, lo cual es útil para adaptar la tonalidad a la voz del cantante o al instrumento utilizado.

Esta funcionalidad se aplica dinámicamente en la vista de detalle de canción, leyendo un parámetro transpose en la URL. Las líneas marcadas como acordes (tipo_linea = 'acorde') se modifican automáticamente según el número de semitonos indicado.

Para ello, se define una lista de notas musicales en español con sostenidos (#), y se trabaja con sus índices para aplicar la transposición. También se implementa una conversión adicional para evitar resultados poco musicales, como dobles sostenidos (por ejemplo, FA##), que se reemplazan por su equivalente enarmónico más común (SOL), utilizando el diccionario ENHARMONICAS_SIMPLIFICADAS.

# CONCLUSIÓN

A lo largo del desarrollo de este proyecto se han alcanzado con éxito los objetivos propuestos inicialmente, entre los cuales destacan:

- La creación de una aplicación funcional para la gestión y visualización de un repertorio musical litúrgico, especialmente adaptado al contexto salesiano.

- La posibilidad de gestionar usuarios, canciones y listas personalizadas, permitiendo a los administradores añadir, editar y organizar contenido con facilidad.

- La implementación de funciones clave como la transposición automática de acordes, facilitando su uso por músicos con distintas capacidades vocales o instrumentales.

- El uso de tecnologías actuales y accesibles, con una interfaz clara y usable, pensada para facilitar la adopción por parte de distintos tipos de usuarios (músicos, animadores, educadores…).

Durante el desarrollo, se han respetado las limitaciones iniciales en cuanto a simplicidad y facilidad de mantenimiento, optando por soluciones técnicas realistas dentro del tiempo y recursos disponibles. Se ha priorizado una arquitectura limpia, modular y fácilmente ampliable en el futuro.

## Propuestas de mejora futuras

Durante el desarrollo del proyecto se han detectado varias posibles mejoras que, por razones de tiempo y priorización, no han podido implementarse pero que aportarían un valor significativo en futuras versiones:

- Orden personalizado de canciones en las listas:
Actualmente, las canciones dentro de una lista se muestran en el orden en que fueron añadidas. Sería deseable permitir al usuario reordenarlas manualmente, añadiendo un campo adicional en la tabla intermedia que relacione listas y canciones. Esto mejoraría la experiencia al permitir una secuencia lógica o litúrgica personalizada.

- Subida de versiones cantadas por usuarios:
Una funcionalidad clave para generar comunidad sería permitir que los usuarios puedan grabar y subir su propia versión cantada de las canciones del repertorio. Los administradores podrían seleccionar qué versiones publicar y destacar. De este modo, se fomenta la participación, el aprendizaje mutuo y el espíritu comunitario característico de los ambientes salesianos.

- Modo oscuro:
Aunque no se considera una necesidad principal (dado que las celebraciones suelen darse en entornos diurnos), el modo oscuro podría beneficiar la visualización en ciertos contextos o facilitar la lectura en dispositivos por la noche. Por falta de tiempo, no se ha llegado a implementar, pero sería fácilmente integrable a nivel de frontend con cambios de CSS o mediante frameworks que soporten temas dinámicos.

- Compatibilidad con notación anglosajona de acordes:
La lógica actual de transposición y detección de acordes ha sido diseñada para notación latina (DO, RE, MI...), por lo que aplicar directamente la notación anglosajona (C, D, E...) implicaría reestructurar parte del sistema de reconocimiento y transposición, incluyendo traducción acorde por acorde en cada línea. Esto podría causar sobrecarga en el procesamiento y pérdida de rendimiento si no se implementa de forma eficiente. No obstante, es una mejora muy útil, sobre todo pensando en usuarios con formación musical internacional.

## Otras mejoras posibles a contemplar

- Funcionalidad offline (modo sin conexión):

Para garantizar el uso en contextos con conectividad limitada (por ejemplo, durante acampadas, retiros o celebraciones en exteriores), sería útil incorporar una versión offline, al menos para la visualización del repertorio previamente descargado.

- Sistema de búsqueda avanzada y filtrado:

Aunque ya existe un buscador básico, se podría ampliar permitiendo filtrar por autor, tema litúrgico, tono, uso recomendado, entre otros. Esto facilitaría el acceso rápido a canciones según las necesidades del momento.

- Internacionalización:

Actualmente, el sistema está pensado para usuarios hispanohablantes. Adaptarlo para otros idiomas (o al menos permitir traducción de la interfaz) abriría el uso a comunidades salesianas en otros países.

- Integración con dispositivos móviles y tablets:

Aunque ya es accesible desde navegador, una versión responsive optimizada o una aplicación móvil nativa mejoraría significativamente la usabilidad durante celebraciones o ensayos.

- Historial de uso y estadísticas:

Incorporar estadísticas básicas (por ejemplo, canciones más usadas, listas más consultadas, etc.) permitiría mejorar el repertorio y tomar decisiones informadas por parte de los responsables litúrgicos.

## Estado del despliegue

Dado que el proyecto nace con una clara motivación social y comunitaria, el objetivo principal no ha sido simplemente completar una aplicación técnica, sino iniciar un camino hacia una herramienta cómoda, accesible y útil para su entorno específico de uso. En este sentido, se considera que el despliegue de la aplicación no es prioritario por el momento, por dos razones principales:

- El proyecto seguirá en desarrollo activo, en colaboración con un compañero del centro juvenil que ha participado en el desarrollo de una aplicación previa sobre la que se inspira parcialmente este trabajo. El objetivo es continuar implementando mejoras y nuevas funcionalidades con una visión compartida a medio plazo.

- Las limitaciones técnicas y económicas del despliegue, especialmente en lo relativo al uso de PostgreSQL y Django en servidores gratuitos, suponen una barrera práctica para una publicación inmediata. No obstante, se adjunta un manual técnico que documenta detalladamente los pasos necesarios para llevar a cabo el despliegue cuando se considere oportuno, accesible en el siguiente enlace: Manual para Desplegar una Aplicación Django con PostgreSQL

# BIBLIOGRAFÍA

## Backend con Django

- Documentación oficial de Django
Referencia principal para el desarrollo backend. Ha sido utilizada en todos los aspectos relacionados con la estructura del proyecto: definición de modelos, vistas, plantillas, sistema de autenticación, gestión de formularios y otros elementos esenciales del framework.

- Django QuerySet API Reference
Documentación específica para la gestión de consultas a base de datos mediante el ORM de Django. Fue de especial utilidad para comprender y optimizar operaciones como filtrado, ordenación, actualización masiva y relaciones entre modelos.

- Uso de comandos personalizados en Django
Guía utilizada para implementar comandos de administración que automatizan tareas, como la actualización del calendario litúrgico o la importación masiva de canciones desde archivos estructurados.

- Django Allauth - Documentación oficial
Documentación empleada para configurar el sistema de autenticación con funcionalidades avanzadas como el registro, la verificación por correo electrónico y el inicio de sesión mediante cuentas sociales. También se utilizó la sección de configuración de cuentas para personalizar la experiencia del usuario.

## Interacción asíncrona y desarrollo del frontend

- Django AJAX Integration (Simple is Better Than Complex)
Tutorial clave para la implementación de AJAX con Django. Facilitó el desarrollo de funcionalidades como la transposición dinámica de acordes sin recarga de página.

- JavaScript Fetch API (MDN)
Referencia para el uso de la API Fetch en JavaScript. Se empleó en la comunicación asíncrona entre el frontend y el backend para peticiones como el cambio de tonalidad o la carga parcial de contenidos.

- Manipulación del DOM y gestión de eventos en JavaScript (MDN)
Utilizada para desarrollar interacciones dinámicas en la interfaz: zoom, scroll automático, despliegue de acordes y otros elementos de experiencia de usuario.

- Bootstrap Icons
Catálogo consultado para integrar iconografía clara en botones de navegación, accesibilidad y funciones interactivas.

## Procesamiento musical y textual

- Expresiones regulares en Python (re module)
Referencia indispensable para la creación de patrones utilizados en la transposición automática de acordes, permitiendo identificar estructuras musicales dentro de líneas de texto.

- Unicode y normalización de cadenas en Python (unicodedata)
Se consultó para evitar duplicados en nombres mediante la estandarización de acentos, caracteres especiales y mayúsculas/minúsculas.

- Algoritmo para el cálculo de la fecha de Pascua (Computus)
Base teórica para la función que calcula la fecha de Pascua, a partir de la cual se derivan otras festividades móviles en el calendario litúrgico.

## Manipulación de datos estructurados

- Manejo de archivos JSON en Python
Se utilizó para importar y exportar datos estructurados (como canciones, listas, configuraciones), permitiendo una gestión versátil de contenidos persistentes.

## Estilo y buenas prácticas

- Guía de buenas prácticas en comentarios de código (Real Python)
Recurso consultado para mantener un estilo claro y coherente en los comentarios del código, ayudando a su legibilidad, documentación y mantenimiento.

## Asistencia mediante modelos de lenguaje

- OpenAI ChatGPT
Se utilizó como herramienta de apoyo en diversas fases del desarrollo. Su uso fue especialmente relevante para:

  - Resolver errores específicos de sintaxis, lógica o configuración.

  - Documentar funciones complejas de forma concisa y estructurada.

  - Sugerir mejoras en la organización del código y en el diseño de funcionalidades.

  - Comentar bloques de código de forma comprensible para otros desarrolladores o lectores de la memoria.

## Recursos adicionales

- Playlist en YouTube sobre Django Allauth y autenticación de usuarios
Colección de vídeos consultada como apoyo visual para la integración de Django Allauth, autenticación social y gestión de usuarios.

# VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS

A continuación se presenta un glosario de términos técnicos y específicos utilizados a lo largo de este trabajo. El objetivo es facilitar la comprensión del proyecto incluso para lectores que no estén familiarizados con el entorno de desarrollo web o con la música litúrgica.

## A

- AJAX (Asynchronous JavaScript And XML): Técnica de desarrollo web que permite enviar y recibir datos del servidor en segundo plano, sin necesidad de recargar completamente la página. En este proyecto se utilizó para mejorar la experiencia de usuario, por ejemplo, al cambiar tonalidades o añadir canciones a listas.

- Acorde: Conjunto de notas musicales que suenan simultáneamente y forman la base armónica de una canción. En el cancionero, los acordes se muestran junto a la letra y pueden transponerse dinámicamente.

- Administración (Panel de): Interfaz destinada a usuarios con permisos especiales, desde donde se pueden gestionar contenidos como canciones, listas, tiempos litúrgicos y usuarios.

- Allauth (Django Allauth): Biblioteca de Django para implementar autenticación de usuarios con funciones como login con Google, verificación por correo electrónico y gestión de cuentas.

- API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas que permiten la comunicación entre diferentes programas. En este proyecto se utiliza indirectamente a través de la API fetch de JavaScript.

- Autenticación: Proceso mediante el cual un usuario se identifica en el sistema. En este proyecto se realiza a través de cuentas de Google (OAuth).

## B

- Backend: Parte del software que gestiona la lógica de negocio, acceso a base de datos y funcionamiento del servidor. En este proyecto, se implementó con Django (Python).

- Bootstrap: Framework de diseño CSS utilizado para estilizar interfaces web de forma rápida y responsiva. Se usó junto a crispy-bootstrap5 para mejorar la estética de formularios y otros elementos de la interfaz.

## C

- Canción (entidad): Elemento principal de la aplicación, compuesto por una o varias líneas (verso, estribillo, acorde), título y clasificación litúrgica.

- CSS (Cascading Style Sheets): Lenguaje usado para describir la presentación de documentos HTML, permitiendo definir colores, tamaños, márgenes, y estilos visuales.

- CSV (Comma-Separated Values): Aunque no se usó en este proyecto, es un formato común para importar/exportar datos en texto plano, similar al JSON usado.

- Crispy-bootstrap5: Extensión para Django que permite renderizar formularios con estilo de Bootstrap 5 de manera sencilla y coherente.

## D

- Django: Framework de desarrollo web en Python que facilita la creación de aplicaciones robustas mediante el uso de modelos, vistas, plantillas y un ORM integrado.

- DOM (Document Object Model): Representación estructurada de un documento HTML. JavaScript interactúa con el DOM para modificar dinámicamente el contenido de la página.

- Docx (formato): Extensión de documentos de Microsoft Word. En este proyecto, las listas personalizadas pueden exportarse en este formato mediante la librería python-docx.

## E

- Entorno Virtual (venv): Herramienta de Python que permite aislar dependencias del proyecto, evitando conflictos entre paquetes de distintos proyectos.

- Espacio litúrgico / Tiempo litúrgico: Clasificación temporal de celebraciones religiosas (Adviento, Cuaresma, Pascua, etc.). En el cancionero se usa para categorizar las canciones.

## F

- Fetch API: Interfaz moderna de JavaScript utilizada para hacer peticiones HTTP asincrónicas. Sustituye a métodos más antiguos como XMLHttpRequest.

- Frontend: Parte visual de una aplicación con la que interactúa el usuario. En este proyecto incluye HTML, CSS y JavaScript.

- Framework: Conjunto de herramientas y reglas que facilitan el desarrollo de software. Django y Bootstrap son ejemplos de frameworks utilizados.

- Formulario: Elemento HTML que permite recoger datos del usuario. Se emplea para autenticar usuarios, crear listas y más.

## G

- Git: Sistema de control de versiones que permite gestionar los cambios realizados en el código a lo largo del tiempo.

- GitHub: Plataforma basada en Git que permite colaboración en proyectos de desarrollo mediante repositorios, ramas y pull requests.

- Google OAuth: Sistema de autenticación que permite iniciar sesión con una cuenta de Google sin necesidad de gestionar contraseñas manualmente.

## H

- HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje principal para estructurar el contenido de páginas web. Utilizado como base del frontend.

## I

- Interfaz de usuario (UI): Medio a través del cual un usuario interactúa con una aplicación. En este proyecto, se diseñó una interfaz amigable para facilitar la consulta y organización de canciones.

## J

- JavaScript: Lenguaje de programación utilizado para hacer páginas web interactivas. En este proyecto se emplea para funciones como scroll automático, zoom, filtros y peticiones asincrónicas.

- JSON (JavaScript Object Notation): Formato ligero de intercambio de datos. Usado para importar canciones a la base de datos y facilitar exportaciones.

## L

- Lista personalizada: Conjunto de canciones agrupadas por un usuario para un fin específico. Las listas pueden ser nombradas, modificadas, exportadas o eliminadas.

- Login: Proceso de acceso de un usuario a la plataforma mediante credenciales o cuenta externa (en este caso, Google).

## M

- Markdown: Lenguaje de marcado ligero que permite escribir texto con formato (negritas, listas, títulos) de forma simple. Se menciona como opción futura para exportar listas.

- Modo oscuro: Configuración visual opcional en aplicaciones que invierte los colores para reducir el esfuerzo visual en ambientes oscuros. Fue considerado como mejora futura.

## N

- Notación musical (latina/anglosajona): Sistemas para nombrar las notas musicales. El sistema latino (DO, RE, MI...) se usó en el proyecto; el anglosajón (C, D, E...) se propuso como mejora futura.

- Normalización de texto: Proceso de eliminación de acentos y caracteres especiales para evitar duplicados en la base de datos y mejorar la consistencia.

## O

- ORM (Object Relational Mapper): Herramienta que permite trabajar con bases de datos usando objetos en lugar de escribir consultas SQL manuales. Django incluye un ORM propio.

## P

- Panel de administración: Interfaz interna de Django para gestionar los modelos del sistema como usuarios, canciones o tiempos litúrgicos.

- PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional y de código abierto utilizado para almacenar las canciones, usuarios, listas, etc.

- Python: Lenguaje de programación principal del backend del proyecto, especialmente usado con Django.

- Python-docx: Biblioteca de Python para crear y manipular documentos de Word, usada para exportar listas en formato .docx.

## R

- Renderizado: Proceso por el cual se genera una vista visual de los datos en el navegador. Puede ser completo o parcial (en tiempo real vía AJAX).

- Repositorio: Lugar donde se almacena y gestiona el código fuente de un proyecto, generalmente en plataformas como GitHub.

## S

- Scroll automático: Función que permite desplazar el contenido verticalmente de forma continua, útil para seguir la letra de una canción durante una interpretación sin usar las manos.

- Sistema litúrgico: Estructura del calendario religioso católico que divide el año en tiempos litúrgicos y fiestas. Este sistema sirve de base para clasificar las canciones.

## T

- Tonalidad: Conjunto de características musicales que definen la altura base de una canción. En la aplicación se puede modificar con la función de transposición.

- Transposición: Cambio de la tonalidad de una canción, modificando todos sus acordes para ajustarse a una nueva altura. Funcionalidad incluida en tiempo real.

- Trello: Herramienta de gestión de tareas basada en tableros, utilizada para organizar el trabajo del proyecto durante su desarrollo.

## U

- UI/UX (User Interface / User Experience): Diseño de interfaz y experiencia de usuario. En este proyecto se diseñó pensando en la accesibilidad y facilidad de uso en celebraciones religiosas.

- Unicode: Estándar para representar caracteres de cualquier idioma. Se usó para eliminar inconsistencias en nombres con tildes o símbolos especiales.

- Usuario autenticado: Usuario que ha iniciado sesión en el sistema. Tiene acceso a funcionalidades como listas personalizadas y favoritos.

## V

- Venv (Virtual Environment): Entorno virtual de Python que permite gestionar dependencias sin afectar otros proyectos.

- Vista (Django): Función o clase que responde a una solicitud web y devuelve una respuesta. Las vistas gestionan la lógica de cada sección de la app.

## Z

- Zoom: Funcionalidad que permite aumentar o reducir el tamaño de letra de las canciones para mejorar la legibilidad en distintas situaciones.

# ANEXOS

1. Manual Control de Versiones en GitHub.